Projektinių pasiūlymų pateikimo Utenos regiono plėtros tarybai ir projektinių pasiūlymų apibendrinimo Utenos regiono plėtros tarybos sekretoriate tvarkos

3 priedas

PATVIRTINTA

Utenos regiono plėtros tarybos

2010 m.   birželio 1  d. sprendimu Nr.153-19

(koreguota Utenos regiono plėtros tarybos

2011 m. kovo 31 d. sprendimu  Nr. 51/7S-4;

koreguota Utenos regiono plėtros tarybos

2011 m. rugsėjo 6 d. sprendimu Nr. 51/7S-43;

tikslinta Utenos regiono plėtros tarybos

2011 m. spalio 7 d. sprendimu Nr.51/7S-55;

tikslinta Utenos regiono plėtros tarybos

2011 m. gruodžio 6 d. Nr. 51/7S-92;

tikslinta Utenos regiono plėtros tarybos

2012 m. vasario 7 d. Nr. 51/7S-5;

tikslinta Utenos regiono plėtros tarybos

2012 m. kovo 12 d. Nr. 51/7S-20;

tikslinta Utenos regiono plėtros tarybos

2013 m. rugpjūčio 27 d. Nr. 51/7S-70)

tikslinta Utenos regiono plėtros tarybos

2013 m. gruodžio 20 d. Nr. 51/7S-102;

tikslinta Utenos regiono plėtros tarybos

2014 m. birželio 3 d. Nr. 51/7S-19;

tikslinta Utenos regiono plėtros tarybos

2014 m. rugpjūčio 7 d. Nr. 51/7S- 25;

tikslinta Utenos regiono plėtros tarybos

2015 m. balandžio 3 d. Nr. 51/7S-6 ;

tikslinta Utenos regiono plėtros tarybos

2015 m. rugpjūčio  31 d. Nr. 51/7S- 13;

tikslinta Utenos regiono plėtros tarybos

2015 m. rugsėjo 15 d. sprendimu Nr. 51/7S-16;

tikslinta Utenos regiono plėtros tarybos

2015 m. lapkričio 27 d. sprendimu Nr. 51/7S-25;

tikslinta Utenos regiono plėtros tarybos

2016 m. balandžio 7 d. sprendimu Nr. 51/7S-11)

Utenos regiono projektų, finansuojamų  pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos

1 prioriteto ,,Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“

įgyvendinimo priemonę  VP3-1.1-VRM-01-R „REGIONINIŲ EKONOMIKOS AUGIMO CENTRŲ PLĖTRA“

sąrašas 2011-2013 m. laikotarpiui Nr. VP3-1.1-VRM-01-R-92

| Eil. Nr. |  |  | Projekto pavadinimas |  |  |  | Projektinio pasiūlymo teikėjas |  |  | Projekto pareiškėjas |  |  |  | Projekto biudžetas, Eur (su PVM) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Numatoma projekto veiklų įgyvendinimo pradžia ir pabaiga |  |  |  |  |  | Projekto trukmė, mėn. |  |  | Paraiškos pateikimo įgyvendinančiajai institucijai terminas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bendra projekto vertė |  |  |  | ES fondų lėšų suma |  |  |  |  |  |  |  |  | LR valstybės biudžeto (bendrojo finansav.) lėšų suma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pareiškėjo ir partnerių lėšų suma |  |  |  |  |  |  |  | Kitų finansavimo šaltinių lėšų suma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Visagino miesto šaligatvių, privažiavimų ir viešųjų erdvių kompleksiškas sutvarkymas, didinant gyvenamosios aplinkos patrauklumą |  |  |  | Visagino savivaldybės taryba |  |  | Visagino savivaldybės administracija, Biudžetinė įstaiga |  |  |  | 3 641 469,56 |  |  |  | 3 095 249,11 |  |  |  |  |  |  |  |  | 273 110,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 273 110,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2010/06 – 2013/05 |  |  |  |  |  | 36 |  |  | 2010 m. rugsėjo mėn. 10 d. |
|  |  |  | Projekto aprašymas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Pagrindinis tikslas ir pagrindinės veiklos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Siektini rezultatai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Tikslas – kompleksiškai sutvarkyti Visagino miesto viešąsias erdves, šaligatvius, privažiavimus ir pėsčiųjų takus, didinant gyvenamosios aplinkos patrauklumą Veiklos: 1.1.1. – pakeisti šaligatvių dangą / rekonstruoti miesto gatves (9 vietose)* 1.1.2. – įrengti ir rekonstruoti esamus privažiavimus prie gyvenamųjų namų (16 vietose)* 1.1.3. – įrengti automobilių stovėjimo aikšteles (12 vnt.)* 1.2.1. – rekonstruoti esamas ir įrengti naujas vaikų žaidimo aikšteles (2 vnt.) 1.2.2. – sutvarkyti viešosios paskirties zonas, įrengti suoliukus, šiukšliadėžes ir gėlynus (8 vietose)* * detalios veiklų apimtys bus nurodomos teikiant paraišką |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Bus pakeista šaligatvių dangą ir sutvarkyta jų aplinką: - Aikštėje šalia ligoninės ir pirminės sveikatos priežiūros centro (sutvarkytas parkas; pakeisti ir įrengti suoliukai ir šiukšliadėžės; pakeista šaligatvio danga; įrengtas gėlynas; demontuotos pavėsinės ir fontanas); - Visagino gatvėje – aikštėje tarp Partizanų g. ir Vilties g. (įrengtas vaikų miestelis, įrengti suoliukai ir šiukšliadėžės, pakeista šaligatvio danga); - Vilties gatvėje nuo Kosmoso g. iki Veteranų g. (įrengti suoliukai ir šiukšliadėžės, pakeista šaligatvio danga); - Pėsčiųjų takelių nuo Vilties g. iki Sedulinos alėjos pakeitimo darbai (pakeista ir įrengta šaligatvio danga, įrengti suoliukai ir šiukšliadėžės); - Visagino gatvės pėsčiųjų alėjoje nuo Vilties g. iki Parko g. (pakeista šaligatvio danga, įrengti ir pakeisti suoliukai ir šiukšliadėžės, įrengtas gėlynas); - Šaligatvio nuo Draugystės g. iki daugiabučio namo Draugystės g. 21 pakeitimo darbai (pakeista šaligatvio danga); - Šaligatvio nuo Draugystės g. iki daugiabučio namo Draugystės g. 23 pakeitimo darbai (pakeista šaligatvio danga, įrengti ir pakeisti suoliukai ir šiukšliadėžės); - Šaligatvio nuo Veteranų g. iki daugiabučio namo Sedulinos alėjos 23 pakeitimo darbai ( pakeista šaligatvio danga); - Šaligatvio nuo Statybininkų g. iki daugiabučio namo Tarybų g. 5A pakeitimo darbai (pakeista šaligatvio danga, demontuotos mažosios architektūrinės formos, įrengti suoliukai ir šiukšliadėžės); - Aikštelėje prie Partizanų g. 11 šalia Gerosios vilties mokyklos (įrengtas vaikų žaidimo miestelis). - Bus įrengti privažiavimai: - Pagalbinės gatvės Kosmoso g./ Visagino g./ Partizanų g. kvartale rekonstrukcija (bus pakeista danga, rekonstruotas privažiavimas); - Prie Kosmoso g. 32, 34 (pakeista danga); - Prie Festivalio g. 1 ir 3 (pakeista danga); - Nuo Parko g. 14 link Parko g. 2, 4 (pakeista danga); - Nuo Kosmoso g. link mokomosios automobilių stovėjimo aikštelės (pakeista danga); - Nuo Veteranų g. 12 iki 16 (pakeista danga); - Nuo Taikos pr. iki Tarybų g. 3 (pakeista danga); - Prie Tarybų g. 6, 8, 10, 12, 14, 16 (pakeista danga); - Prie Jaunystės g. 13 iki 19 (atlikta rekonstrukcija ir pakeista danga); - Prie Sedulinos al. 35 (pakeista danga); - Prie Draugystės g. 12 (pakeista danga); - Prie Taikos pr. 68, 70, Draugystės g. 1 ir Statybininkų g. 22 kvartale (atlikta rekonstrukcija ir pakeista danga); - Prie Taikos pr. 72 V (pakeista danga); - Prie Taikos pr. 74B (pakeista danga); - Prie Energetikų g. 62-66 (pakeista danga); - Prie Energetikų g. 60-72 (pakeista danga). - Bus įrengtos automobilių stovėjimo aikštelės (nuo 5 iki 10 vietose pagal žemiau pridedamą sąrašą): - Kosmoso g. 32, 34; - Partizanų g. 11; - Vilties g. 7, 9, 11; - Jaunystės g. 5, 7; - Tarybų g. 7; - Taikos pr. 50 ir 52; - Sedulinos al. 23; - Taikos pr. 82; - Taikos pr. 72V; - Taikos pr.74B; - Energetikų g. 62, 66 - Energetikų g. 60-72; - Draugystės g. 11. Numatoma, kad siekiant Visagino regioninio centro kompleksinės plėtros 2008–2013 metų investicinės programos, pagal kurią įgyvendinamas šis projektas, užbrėžtų tikslų papildomi projekto įgyvendinimo rezultatai bus: - 2015 metais metinis materialinių investicijų indekso vienam gyventojui padidėjimas, palyginus su Lietuvos Respublikos indeksu, bus 1 procentas; įgyvendintas vienas integruotas urbanistinis projektas „Visagino miesto šaligatvių, privažiavimų, takų ir viešųjų erdvių kompleksiškas sutvarkymas, didinant gyvenamosios aplinkos patrauklumą“. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. |  |  | Projekto pavadinimas |  |  |  | Projektinio pasiūlymo teikėjas |  |  | Projekto pareiškėjas |  |  |  | Projekto biudžetas, Eur (su PVM) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Numatoma projekto veiklų įgyvendinimo pradžia ir pabaiga |  |  |  |  |  | Projekto trukmė, mėn. |  |  | Paraiškos pateikimo įgyvendinančiajai institucijai terminas |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bendra projekto vertė |  |  |  |  |  |  |  | ES fondų lėšų suma |  |  |  |  |  |  |  | LR valstybės biudžeto (bendrojo finansav.) lėšų suma |  |  |  |  |  |  |  |  | Pareiškėjo ir partnerių lėšų suma |  |  |  |  |  |  |  | Kitų finansavimo šaltinių lėšų suma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  | Utenio stadiono rekonstrukcija ir aplinkinės teritorijos kompleksinis sutvarkymas, sukuriant miesto aktyvaus poilsio zoną – II etapas, (santrumpa – „Utenio stadiono rekonstrukcija“ (II etapas). |  |  |  | Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius |  |  | Utenos rajono savivaldybės administracija, Savivaldybės biudžetinė įstaiga |  |  |  | 1 854 184,23 |  |  |  |  |  |  |  | 1 502 538,98 |  |  |  |  |  |  |  | 132 576,97 |  |  |  |  |  |  |  |  | 219 068,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2011-03 – 2011-12 |  |  |  |  |  | 10 |  |  | 2010 m. rugsėjo 30 d. |
|  |  |  | Projekto aprašymas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Pagrindinis tikslas ir pagrindinės veiklos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Siektini rezultatai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Tikslas – Modernizuoti Utenos miesto aktyvaus poilsio ir rekreacinių zonų infrastruktūros bazę, siekiant padidinti miesto investicinės aplinkos patrauklumą šalies mastu. Veiklos: 1.1.1. Teritorijos sutvarkymo darbai. Apimtys - teritorijos tvoros rekonstravimas- iki 2048m2, vidaus takų įrengimass- iki 5300 m2, apželdintas žemės plotas (žaliasis plotas) - 7361 m2, alpinariumų įrengimas- 1 vnt., aptarnaujančio kelio įrengimas- iki 500 m2, lauko tualeto demontavimas – 1 vnt., vėliavų stovų maršo įrengimas - 1 kompl. 1.1.2. Automobilių stovėjimo aikštelės su apšvietimu (kiekis – 256 vietos), automobilių stovėjimo vietų (kiekis- 11 vietų) įrengimas, valymo įrenginių įrengimas, kiekis – 1 kompl. 1.1.3.Viešosios sporto ir aktyvaus poilsio infrastruktūros įrengimas. Apimtys – vaikų treniruoklių įrengimas- 2 vnt., vaikų žaidimų aikštelės – karstyklių įrengimas- 2 treniruokliai, lauko treniruoklių komplekso įrengimas – 20 treniruoklių, disko metimo sektoriaus su aptvėrimu įrengimas, kiekis – iki 1326 m2. 1.2.1. Techninės dokumentacijos 1.1.1., 1.1.2. ir 1.1.3. veikloms įgyvendinti paruošimas (projektavimo ir bendrosios ekspertizės paslaugos, projekto vykdymo priežiūros paslaugos, statybos techninės priežiūros paslaugos, teisinės registracijos ir panašios paslaugos). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Įgyvendintas integruotas urbanistinės plėtros projektas Utenos mieste – 1 vnt. Įgyvendinus projektą, Utenos miesto teritorijos, kurioje kompleksiškai renovuota gyventojų poilsiui ir rekreacijai skirta infrastruktūra ir aplinka, dalis padidės 0,97 %. Numatoma, kad Utenos regioninio ekonomikos augimo centro teritorijoje 2015 metais metinis materialinių investicijų indekso vienam gyventojui padidėjimas, palyginti su Lietuvos Respublikos indeksu, bus 1 %. Numatoma, kad 2015 metais migracijos saldo Utenos rajono savivaldybėje bus 0 gyventojų. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. |  |  | Projekto pavadinimas |  |  |  | Projektinio pasiūlymo teikėjas |  |  | Projekto pareiškėjas |  |  |  | Projekto biudžetas, Eur (su PVM) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Numatoma projekto veiklų įgyvendinimo pradžia ir pabaiga |  |  |  |  |  | Projekto trukmė, mėn. |  |  | Paraiškos pateikimo įgyvendinančiajai institucijai terminas |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bendra projekto vertė |  |  |  | ES fondų lėšų suma |  |  |  |  |  |  |  | LR valstybės biudžeto (bendrojo finansav.) lėšų suma |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pareiškėjo ir partnerių lėšų suma |  |  |  |  |  |  |  | Kitų finansavimo šaltinių lėšų suma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  | Aktyvaus poilsio zonos sukūrimas Visagino ežero pakrantėje atnaujinant infrastruktūrą bei sutvarkant viešąsias erdves |  |  |  | Visagino savivaldybės taryba |  |  | Visagino savivaldybės administracija, Biudžetinė įstaiga |  |  |  | 1 240 684,71 |  |  |  | 1 054 582 |  |  |  |  |  |  |  | 93 051,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93 051,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2011/01 – 2011/12 |  |  |  |  |  | 12 |  |  | 2010 m. rugsėjo mėn. |
|  |  |  | Projekto aprašymas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Pagrindinis tikslas ir pagrindinės veiklos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Siektini rezultatai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Tikslas – kompleksiškai sutvarkius ir atnaujinus viešąsias erdves Visagino ežero pakrantėje, sukurti aktyvaus poilsio traukos centrą ir pagerinti gyvenimo kokybę Veiklos: 1.1.1.- riedučių aikštelės šalia teniso kortų rekonstrukcija – 1 vnt.* 1.1.2.- 1 privažiavimo ir 1 stovėjimo aikštelės šalia stadiono ir teniso kortų rekonstrukcija.* 1.1.3. –1 turistinės stovyklavietės su sporto aikštelėmis įrengimas.* 1.2.1. – esamų pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija (~ 2,5 km)* 1.2.2. –paplūdimio zonos, įrengiant suoliukus, persirengimo kabinos, gėlynus, vaikų žaidimo aikštes ir pan. sutvarkymas – 1 vnt.* * detalios veiklų apimtys bus nurodomos teikiant paraišką |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Planuojama: - atlikti riedučių aikštelės šalia teniso kortų rekonstrukciją: - bus atliktas dangos keitimas, įrengti kalniukai ir pan. - įrengti privažiavimą ir stovėjimo aikštelę šalia stadiono ir teniso kortų: - bus rekonstruotas esamas privažiavimas; - bus rekonstruota esama stovėjimo aikštelė. - sutvarkyti paplūdimio zoną, įrengiant suoliukus, gėlynus, vaikų žaidimo aikštes ir pan. - bus įrengtos vaikų žaidimo aikštelės; - bus pakeisti esami persirengimo kabinos; - bus įrengti nauji suoliukai ir šiukšliadėžės. - sutvarkyti pėsčiųjų ir dviračių takus paplūdimio zonoje: - bus pakeisti esami takai ir įrengti nauji; - įrengti turistinę stovyklavietę su sporto aikštelėmis: - bus įrengta turistinė stovyklavietė su infrastruktūra; - bus įrengtos sporto aikštelės šalia stovyklavietės. Numatoma, kad siekiant Visagino regioninio centro kompleksinės plėtros 2008–2013 metų investicinės programos, pagal kurią įgyvendinamas šis projektas, užbrėžtų tikslų papildomi projekto įgyvendinimo rezultatai bus: - 2015 metais metinis materialinių investicijų indekso vienam gyventojui padidėjimas, palyginus su Lietuvos Respublikos indeksu, bus 1 procentas; - įgyvendintas vienas integruotas urbanistinis projektas „Aktyvaus poilsio zonos sukūrimas Visagino ežero pakrantėje atnaujinant infrastruktūrą bei sutvarkant viešąsias erdves“. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. |  |  | Projekto pavadinimas |  |  |  | Projektinio pasiūlymo teikėjas |  |  | Projekto pareiškėjas |  |  |  | Projekto biudžetas, Eur (su PVM) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Numatoma projekto veiklų įgyvendinimo pradžia ir pabaiga |  |  |  |  |  | Projekto trukmė, mėn. |  |  | Paraiškos pateikimo įgyvendinančiajai institucijai terminas |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bendra projekto vertė |  |  |  |  |  | ES fondų lėšų suma |  |  |  |  |  |  |  |  | LR valstybės biudžeto (bendrojo finansav.) lėšų suma |  |  |  |  |  |  | Pareiškėjo ir partnerių lėšų suma |  |  |  |  |  |  |  | Kitų finansavimo šaltinių lėšų suma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  | Utenio aikštės pastatų fasadų rekonstrukcija, aikštės viešosios erdvės kompleksinis sutvarkymas, sukuriant patrauklią aplinką prekybos, biurų, bankų verslui vystyti, santrumpa – „Utenio aikštės pastatų fasadų ir viešųjų erdvių sutvarkymas) |  |  |  | Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius |  |  | Utenos rajono savivaldybės administracija, Savivaldybės biudžetinė įstaiga |  |  |  | 288 372,70 |  |  |  |  |  | 245 116,78 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 627,96 |  |  |  |  |  |  | 21 627,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2011-03 - 2012-01 |  |  |  |  |  | 11 |  |  | 2010 m. spalio 31 d. |
|  |  |  | Projekto aprašymas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Pagrindinis tikslas ir pagrindinės veiklos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Siektini rezultatai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Tikslas – Suformuoti miesto bendruomenės traukos centrą, padidinti Utenio aikštės investicinės aplinkos patrauklumą, sukuriant palankias sąlygas Utenos rajono ekonominei plėtrai. Veiklos: 1.1.1. Sutvarkyti 5 pastatų fasadus (kiekis – 5 pastatų fasadai), įrengti naujas stogo dangas (kiekis – 3 pastatams), įrengti pastatų apšvietimą (kiekis – 4 pastatams), įrengti žaibosaugą (kiekis – 1 pastatui). 1.1.2. Įrengti fontaną su apšvietimu, kiekis – 1 fontanas. 1.1.3. Sutvarkyti kiemelį (apimtys – 1 kalviški vartai, 4 suoliukai, gėlių vazonai – 4 vnt.). 1.2.1. Techninės dokumentacijos 1.1.2. veiklai įgyvendinti paruošimas (projektavimo ir ekspertizės paslaugos, teisinės registracijos ir panašios paslaugos). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Įgyvendintas integruotas urbanistinės plėtros projektas Utenos mieste – 1 vnt. Įgyvendinus projektą, Utenos miesto teritorijos, kurioje kompleksiškai renovuota viešoji infrastruktūra ir aplinka, dalis padidės 2,79 %. Numatoma, kad Utenos regioninio ekonomikos augimo centro teritorijoje 2015 metais metinis materialinių investicijų indekso vienam gyventojui padidėjimas, palyginti su Lietuvos Respublikos indeksu, bus 1 %. Numatoma, kad 2015 metais migracijos saldo Utenos rajono savivaldybėje bus 0 gyventojų. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. |  |  |  |  |  |  | Projektinio pasiūlymo teikėjas |  |  | Projekto pareiškėjas |  |  |  | Projekto biudžetas, Eur (su PVM) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Numatoma projekto veiklų įgyvendinimo pradžia ir pabaiga |  |  |  |  |  | Projekto trukmė, mėn. |  |  | Paraiškos pateikimo įgyvendinančiajai institucijai terminas |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bendra projekto vertė |  |  |  | ES fondų lėšų suma |  |  |  |  |  |  |  | LR valstybės biudžeto (bendrojo finansav.) lėšų suma |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pareiškėjo ir partnerių lėšų suma |  |  |  |  |  |  |  | Kitų finansavimo šaltinių lėšų suma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  | Visagino miesto Sedulinos alėjos 3 mikrorajone įrengimas bei kompleksiškas aplinkos sutvarkymas |  |  |  | Visagino savivaldybės taryba |  |  | Visagino savivaldybės administracija, Biudžetinė įstaiga |  |  |  | 633 774,74 |  |  |  | 538 708,53 |  |  |  |  |  |  |  | 47 533,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47 533,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2011/03 – 2012/11 |  |  |  |  |  | 21 |  |  | 2010 m. gruodžio 15 d. |
|  |  |  | Projekto aprašymas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Pagrindinis tikslas ir pagrindinės veiklos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Siektini rezultatai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Tikslas – įrengti Sedulinos alėją III mikrorajone sukuriant patrauklią gyvenamąją aplinką ir padidinant miesto patrauklumą investicijoms Veiklos: 1.1.1 Sedulinos alėjos III mikrorajone įrengimas – 1 vnt.* * detalios veiklų apimtys bus nurodomos teikiant paraišką |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pagrindinis projekto rezultatas – bus įrengta Visagino miesto Sedulinos alėja III mikrorajone, pagerintas miesto alėjos estetinis vaizdas, padarytas patogesnis susisiekimas pėstiesiems ir žmonėms su negalia, suformuotos poilsio zonos. Numatoma, kad siekiant Visagino regioninio centro kompleksinės plėtros 2008–2013 metų investicinės programos, pagal kurią įgyvendinamas šis projektas, užbrėžtų tikslų papildomi projekto įgyvendinimo rezultatai bus: - 2015 metais metinis materialinių investicijų indekso vienam gyventojui padidėjimas, palyginus su Lietuvos Respublikos indeksu, bus 1 procentas; - įgyvendintas vienas integruotas urbanistinis projektas „Visagino miesto Sedulinos alėjos 3 mikrorajone įrengimas bei kompleksiškas aplinkos sutvarkymas“. Planuojama padaryti projekto įgyvendinimo metu (ilgis apie 800 m): - įrengti pėsčiųjų alėją su danga nuo Statybininkų g. iki Sedulinos al. 47; - įrengti pėsčiųjų tako apšvietimą;. - įrengti privažiavimą prie planuojamų įrengti namų; - įrengti automobilių stovėjimo aikšteles (3 vnt.) alėjos zonoje prie esamų namų; - užtikrinti patogų susisiekimą žmonėms su negalia; - sutvarkyti viešąsias erdves aplink alėją, įrengti suoliukus, gėlynus; - įrengti vaikų žaidimo aikšteles alėjos zonoje (5 vnt.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. |  |  | Projekto pavadinimas |  |  |  | Projektinio pasiūlymo teikėjas |  |  | Projekto pareiškėjas |  |  |  |  | Projekto biudžetas, Eur (su PVM) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Numatoma projekto veiklų įgyvendinimo pradžia ir pabaiga |  |  | Projekto trukmė, mėn. |  |  | Paraiškos pateikimo įgyvendinančiajai institucijai terminas |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bendra projekto vertė |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ES fondų lėšų suma |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LR valstybės biudžeto (bendrojo finansav.) lėšų suma |  |  |  |  |  |  | Pareiškėjo ir partnerių lėšų suma |  |  |  |  |  |  |  | Kitų finansavimo šaltinių lėšų suma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  | Aušros g. viešųjų erdvių sutvarkymas, rekonstruojant kultūros centro patalpas, sudarant palankias sąlygas kūrybinių industrijų vystimuisi. Teritorijos, esančios prie kultūros centro, kompleksinis sutvarkymas (takų įrengimas, apšvietimo sutvarkymas, automobilių stovėjimo aikštelių įrengimas), (santrumpa – „Aušros g. viešųjų erdvių sutvarkymas“) |  |  |  | Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius |  |  | Utenos rajono savivaldybės administracija, Savivaldybės biudžetinė įstaiga |  |  |  |  | 2 629 743,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 235 282,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 197 230,77 |  |  |  |  |  |  | 197 230,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2011-05-01 2013-12-31 |  |  | 34 |  |  | 2011-10-15 |
|  |  |  | Projekto aprašymas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Pagrindinis tikslas ir pagrindinės veiklos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Siektini rezultatai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Tikslas – Rekonstruoti Utenos kultūros centro pastatą ir prieigose esančias viešąsias erdves, siekiant suformuoti miesto bendruomenės traukos centrą, pagerinti gyvenamąją aplinką, padidinti Utenos miesto – regioninio centro konkurencingumą bei patrauklumą Lietuvoje. Veiklos: 1.1.1.Utenos kultūros centro pastato rekonstrukcija, grindinio apšvietimo įrengimas. Kiekis – 1 pastatas, 1 pastato apšvietimo sistema. 1.1.2. Viešųjų erdvių sutvarkymas. Pėsčiųjų takų ir šaligatvių įrengimas, kiekis – 2929 m2; pėsčiųjų takų apšvietimo įrengimas, kiekis –33 atramos; privažiuojamojo kelio išplėtimas (įskaitant automobilių stovėjimo vietų įrengimą) ir dangos rekonstrukcija, kiekis – 340 m. ilgio atkarpa; kelio apšvietimo įrengimas, kiekis – 10 atramų; fontano su apšvietimu įrengimas, kiekis – 1 vnt.; pakylos su apšvietimu įrengimas, kiekis- 1 kompl. teritorijos sutvarkymo darbai, kiekis – 29 658 m2. 1.3.1. Techninės dokumentacijos 1.1.2., veiklai įgyvendinti paruošimas (projektavimo ir bendrosios ekspertizės paslaugos, projekto vykdymo priežiūros paslaugos, statybos techninės priežiūros paslaugos, teisinės registracijos ir panašios paslaugos). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Įgyvendintas integruotas urbanistinės plėtros projektas Utenos mieste – 1 vnt. Įgyvendinus projektą, Utenos miesto teritorijos, kurioje kompleksiškai renovuota viešoji infrastruktūra ir aplinka, dalis padidės 7,20 %. Numatoma, kad Utenos regioninio ekonomikos augimo centro teritorijoje 2015 metais metinis materialinių investicijų indekso vienam gyventojui padidėjimas, palyginti su Lietuvos Respublikos indeksu, bus 1 %. Numatoma, kad 2015 metais migracijos saldo Utenos rajono savivaldybėje bus 0 gyventojų. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. |  | Projekto pavadinimas |  |  |  | Projektinio pasiūlymo teikėjas |  |  | Projekto pareiškėjas |  |  |  | Projekto biudžetas, Eur (su PVM) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Numatoma projekto veiklų įgyvendinimo pradžia ir pabaiga |  |  |  |  |  | Projekto trukmė, mėn. |  |  | Paraiškos pateikimo įgyvendinančiajai institucijai terminas |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bendra projekto vertė |  |  |  |  |  |  |  | ES fondų lėšų suma |  |  |  |  |  |  | LR valstybės biudžeto (bendrojo finansav.) lėšų suma |  |  |  |  |  |  |  |  | Pareiškėjo ir partnerių lėšų suma |  |  |  |  |  |  |  | Kitų finansavimo šaltinių lėšų suma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  | Krašuonos upės krantinių ir prieigose esančių viešųjų erdvių kompleksinis sutvarkymas ir pritaikymas miesto bendruomenės poreikiams, sukuriant miesto aktyvaus poilsio zoną, santrumpa -„Krašuonos upės krantinių ir prieigų sutvarkymas" |  |  |  | Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius |  |  | Utenos rajono savivaldybės Administracija, Savivaldybės biudžetinė įstaiga |  |  |  | 1 124 267,55 |  |  |  |  |  |  |  | 955 627,41 |  |  |  |  |  |  | 84 320,06 |  |  |  |  |  |  |  |  | 84 320,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2012-01-01 -2013-12-31 |  |  |  |  |  | 24 |  |  | 2012 m. gegužės 15 d. |  |
|  |  | Projekto aprašymas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Pagrindinis tikslas ir pagrindinės veiklos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Siektini rezultatai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tikslas - Užtikrinti darnią Utenos ekonominio augimo centro plėtrą, sukuriant patrauklią socialinę, aktyvaus poilsio infrastruktūrą Utenos miesto bendruomenės nariams bei suformuojant patrauklią investicinę aplinką verslo vystymuisi. Veiklos: - Dviračių ir pėsčiųjų takų (kiekis - 6858 m2), apšvietimo (kiekis – 1134 m), suoliukų (kiekis - 14), šiukšliadėžių (kiekis- 11) įrengimas, stovėjimo aikštelės įrengimas (kiekis- 285). - Tiltų per Krašuonos upelį įrengimas, kiekis – 2 vnt. - Universalios multifunkcinės sporto aikštelės su apšvietimu, tinkančios krepšinio, tinklinio, lauko teniso, badmintono sporto šakoms, įrengimas, kiekis – 1 vnt. Paplūdimio tinklinio aikštelės įrengimas – 1 vnt., futbolo aikštyno sutvarkymas – 1 vnt., kompleksinių lauko treniruoklių, skirtų įvairių grupių raumenų stiprinimui (kojų, rankų, pilvo, nugaros ir t.t.) įrengimas, kiekis – 3 kompl. 1.2.1. Techninės dokumentacijos 1.1.1., 1.1.2. ir 1.1.3. veikloms įgyvendinti paruošimas (projektavimo ir ekspertizės paslaugos, statybos techninės priežiūros paslaugos, teisinės registracijos ir panašios paslaugos). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Įgyvendintas integruotas urbanistinės plėtros projektas Utenos mieste - 1 vnt. 2. Įgyvendinus projektą, Utenos miesto teritorijos, kurioje kompleksiškai renovuota viešoji infrastruktūra ir aplinka, dalis padidės 4,74 %. 3. Numatoma, kad Utenos regioninio ekonomikos augimo centro teritorijoje 2015 metais metinis materialinių investicijų indekso vienam gyventojui padidėjimas, palyginti su Lietuvos Respublikos indeksu, bus 1 %. Numatoma, kad 2015 metais migracijos saldo Utenos rajono savivaldybėje bus 0 gyventojų. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. |  | Projekto pavadinimas |  |  |  | Projektinio pasiūlymo teikėjas |  |  | Projekto pareiškėjas |  |  |  | Projekto biudžetas, Eur (su PVM) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Numatoma projekto veiklų įgyvendinimo pradžia ir pabaiga |  |  |  | Projekto trukmė, mėn. |  |  | Paraiškos pateikimo įgyvendinančiajai institucijai terminas |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bendra projekto vertė |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ES fondų lėšų suma |  |  |  |  |  |  |  | LR valstybės biudžeto (bendrojo finansav.) lėšų suma |  |  |  |  |  |  |  |  | Pareiškėjo ir partnerių lėšų suma |  |  |  |  |  |  |  | Kitų finansavimo šaltinių lėšų suma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  | Vyžuonos parko ir prieigose esančių viešųjų erdvių kompleksinis sutvarkymas, siekiant sukurti miesto aktyvaus poilsio zoną ir pritaikyti miesto bendruomenės poreikiams“, santrumpa– „Vyžuonos parko ir prieigose esančių viešųjų erdvių sutvarkymas“. |  |  |  | Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius |  |  | Utenos rajono savivaldybės administracija, Savivaldybės biudžetinė įstaiga |  |  |  | 1 389 070,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 180 709,63 |  |  |  |  |  |  |  | 104 180,26 |  |  |  |  |  |  |  |  | 104 180,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2011-10-01 2013-12-31 |  |  |  | 27 |  |  | 2012-01-15 |
|  |  |  | Projekto aprašymas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Pagrindinis tikslas ir pagrindinės veiklos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Siektini rezultatai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Tikslas – Užtikrinti darnią Utenos ekonominio augimo centro plėtrą, kuriant rekreacines zonas kokybiškam regiono gyventojų bei svečių poilsiui, modernizuojant sporto bazę, viešąją infrastruktūrą bei suformuojant patrauklią investicinę aplinką pramonės ir verslo plėtrai. Veiklos: 1.1.1. Pėsčiųjų takų su betoninių trinkelių danga įrengimas (kiekis- iki 6223 m2), elektros (apšvietimo) tinklų (kiekis- 2901 m) įrengimas pagal TP sprendinius. 1.1.2. Pėsčiųjų tilto su laiptais per Utenėlės upę įrengimas ir jungtis su Miesto sodu. Apimtys: kiekis-1 tiltas, 1 jungtis po A Baranausko gatvės tiltu pagal TP sprendinius. 1.1.3. Viešosios sporto ir aktyvaus poilsio infrastruktūros įrengimas. Apimtys – amfiteatro susibūrimams su sėdimomis vietomis (apie 200 vietų) ir apšvietimu įrengimas (įrengta 1 aikštelės apšvietimo sistema), vaikų ir jaunimo žaidimų infrastruktūros įrengimas (kiekis – 2 kompl.), sveikatingumo tako su lauko treniruokliais įrengimas (kiekis-1 kompl.), BMX dviračių trasos įrengimas (1 statinys), aikštelių su sintetine sportine danga (kiekis – 2123 m2), dirbtinės žolės danga (kiekis- 2450 m2 ), smėlio danga (kiekis –481 m2) įrengimas pagal TP sprendinius. 1.1.4. Teritorijos tvarkymo darbai. Kiekis – riedslidžių-dviračių-riedučių trasos ženklinimas (kiekis- paženklinta 1 trasa), lauko baldų (kiekis – iki 3 kompl.), šiukšliadėžių (kiekis – iki 5 vnt.), suoliukų (kiekis – iki 46) pagal TP sprendinius. 1.1.5. Miesto įkurimo akmens aplinkinės teritorijos sutvarkymas, įskaitant gėlynų ir sienučių sutvarkymą, suoliukų ir šiukšliadėžių įrengimą pagal TP sprendinius. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Įgyvendintas integruotas urbanistinės plėtros projektas Utenos mieste – 1 vnt. 2. Įgyvendinus projektą, Utenos miesto teritorijos, kurioje kompleksiškai renovuota gyventojų poilsiui ir rekreacijai skirta infrastruktūra ir aplinka, dalis padidės 5,17 %. 3. Numatoma, kad Utenos regioninio ekonomikos augimo centro teritorijoje 2015 metais metinis materialinių investicijų indekso vienam gyventojui padidėjimas, palyginti su Lietuvos Respublikos indeksu, bus 1 %. 4. Numatoma, kad 2015 metais migracijos saldo Utenos rajono savivaldybėje bus 0 gyventojų. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bendra lėšų suma pagal priemonę, Eur (su PVM) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ES struktūrinė parama, skirta Utenos regionui, Eur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Iš viso |  |  |  |  | ES fondų lėšų suma |  |  |  |  |  | LR valstybės biudžeto (bendrojo finansav.) lėšų suma |  |  |  |  |  |  |  | Pareiškėjo ir partnerių lėšų suma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kitų finansavimo šaltinių lėšų suma |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2007-2010 m. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2011-2013 m. |  |  | iš viso |  |  |
| Regionui 12 801 567,32 Iš jų: |  |  |  |  | 10 807 814,53 |  |  |  |  |  | 953 630,68 |  |  |  |  |  |  |  | 1 040 122,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 179 043 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 397 513 |  |  | 26 576 556 |  |  |
| Utenai 7 285 638,31 |  |  |  |  | 6 119 274,89 |  |  |  |  |  | 539 936,02 |  |  |  |  |  |  |  | 626 427,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 153 237 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 070 178 |  |  | 14 223 415 |  |  |
| Visaginui 5 515 929,01 |  |  |  |  | 4 688 539,64 |  |  |  |  |  | 413 694,66 |  |  |  |  |  |  |  | 413 694,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 025 806 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 327 335 |  |  | 12 353 141 |  |  |